待辦事項

已完成

提供公文/報告書10本/確認審核日期-OK

發票(for欣穎)，確認付款帳號-OK

確認期初審查會議時間-OK

石雕季網站畫面提供客戶-5/9-OK

文化局藝術評論-5/9-OK

FB名稱發想、發文for文化局-5/16-OK

FB LOGO重製，BN製作-OK

FB活動辦理*1場預算1000元/活動BN製作-4/27~7/6，本周五上稿送審核。-OK

■台南

業務聯繫(確認開會時間、與嘉全聯繫、硬體問題處裡)

企劃(景點地圖OK、報名系統、會員專區ing、)-嘉芸-

後續專案排程

- 連昌架設專案環境

- 晉崇框架切版-5/15(四)完成

- 榕珊(補行政網畫面*3、報名系統、景點地圖)-5/16(五)完成

- 榕珊(切版作業進行)

確認台南製作進度(榕珊) OK

取火車票OK、下次會議討論事項OK、推進進程OK

準備修正資料FOR榕珊

製作會議簡報-5/28(三)、5/29(四)

6/3會議-全天

交付修正後工作計畫書

後續工作事項(準備建置景點、店家資料)、確認拍照事宜

■南瀛天文館

業務聯繫(確認會議時間、訂票)-OK

工作進度追蹤(硬體報價問題、會議資料準備(AR提案、報告書、公文OK)

會議記錄-嘉芸-OK

工作計畫書審查會議—5/16(五)-OK

預算明細分析表-OK

後續專案執行方式(設計審查會議、工作計畫書)-OK

內部工作會議(晉崇、嘉芸)-3hr(二)OK

企劃書修正(AR方案OK)預計5/23OK、5/27寄給承辦OK

承辦討論AR、行政作業-5/28(四)OK

企劃書修正(文創商品)--嘉芸5/29(四)、5/29寄給承辦

簡報製作-嘉芸—預計6/10~6/12開會

AR技術討論-5/28(三)

成本分析、專案時程工作安排OK—5/15(四)

保險

■花蓮縣文化局

業務聯繫(發文FB)-OK

文化雲檢測確認-5/9(五)提供，5/20前完成(二)-OK

會議簡報製作-5/15(四)、5/19(一)1445結束-OK

期初審查會議5/19(一)1400-OK

審查會議紀錄撰寫/寄給卓蘭姊，討論確認修正項目與方向(二)-OK

修正工作計畫書5/21(三)-2hr-OK

派案執行、新計畫討論(三)-2hr-OK

採集計畫討論-5/23(五) –OK

發公文OK、期初報告書OK、與勝雄討論後續作業-5/26(一)

交付5月份分析報表

標案製作(企劃書、簡報)-5/27(二)、5/28(三)

FB經營

- 活動舉辦5/12~5/26-ing

- 投放廣告-ing

- 更名作業-ing

後續工作安排

- 除錯作業-勝雄

■原住民行政網

(二)審查會議(確認後續執行時間，教育訓練、網站上線、還560元)

發文申請辦理系統教育訓練、簽名、提送發票-5/15(四)OK

聯繫花蓮資訊室網頁設定等作業-5/15(四)-OK-OK

http://ab.hl.gov.tw/   IP指向我們公司的IP-OK

另外開一個新的網址，for舊網站用，指向他們的舊網站IP-OK

英文網站翻譯彙整(請工讀生整理) OK、操作手冊製作方式準備OK、整理程式頁面架構文字、確認會議時間周五-5/26(一)

約後續會議-確認英文網站架構、首頁樣式-5/27(二)

教育訓練操作手冊製作-泰成5/27(二)

網站流量報告(三)

玉子製作畫面*1+BN*6-0529週四完成

結案資料送印-5/29(四)、5/30交付

系統教育訓練-6/5(四)

工讀生彙整翻譯文案-5/26~5/30

網站上線作業-5/20(二)

後續專案排程

工讀生彙整翻譯文案

送文案翻譯

網站並存頁面製作

成本分析更新

下周五(6/13前)：（此部分文字翻譯會於6/9周一完成)

英文網站架設－勝雄

首頁切版－玉子

程式頁面文字替換＊７－勝雄

下周五(6/20前)：靜態頁面置換＊16－玉子

網站預計於6/30完成

■花蓮縣石雕網

頁面上線-5/13(二)-OK

請款(34500)-OK

後續資料索取

企劃資料準備-其他單元

請款作業(英文翻譯、日文翻譯、資料收集) –OK

■吉安鄉公所

除錯問題-OK，回覆研考5/13更新--OK

■花蓮觀光旅遊網

維護合約-康總

除錯問題

■桃園

- 專案工作會議---5/14(三)-OK

- 會議資料準備(二)印簡報15份，彩色5份，準備台南企劃資料(架構、首頁)-5/13OK

- 會議記錄、錄音檔案、請款作業-OK

0618

台南-9

業務聯繫(確認報告書送印時間、會議記錄、行政網站架構) -1hr(二)、1hr(三)

修正後專案工作計畫書製作-2hr(二)；(三)修正-3hr

行政作業(開公文)/寄送報告書-OK

製作軟硬體報告-2hr(三)-OK

後續工作安排(確認企劃進度、後續視覺畫面)(四)

南瀛-9.5

業務聯繫(確認施工日期細節、工作計畫書送印、大頭貼作業模式) -0.5hr(二)

送印專案工作計畫書

進度確認(軟體訂購、後續工作、BF項目)-3hr(二)

AR內部討論會議(五)-2hr

AR企劃(五)-4hr

後續工作安排(嘉芸企劃作業、3D模型採購、文創商品確認) (四)

AR軟體購買、其他廠牌IBEACON購買(四)

南瀛會議討論

原民處-6.5

進度確認(玉子、勝雄)-0.5hr(二)

翻譯文案彙整-1hr(二)

行政作業(翻譯請款作業)

英文網站除錯(四)-2hrOK

契約變更用印、送合約、操作手冊-(四)-1hrOK

工讀生上稿作業安排(四)-1hrOK

專案成本分析結算(四) -1hrOK

第二期蓋章

中英文網站CSS修正作業-玉子

花蓮文化局-1

FB經營-2hr

圖書館粉絲團分享(四)-1hr

回信給金雄大哥(圖書館；

工作派案(四)

石雕博物館(四)

其他工作-4

周報表-1hr

企劃工作項目-1hr(二)、1hr(三)

送花蓮旅遊處合約

工作會議(專管)-1hr(三)

加班

系統教育訓練-1hr(三)

0623

台南-3

業務聯繫(確認各單元功能、畫面、硬體設備確認) -3hr

企劃(會員專區、志工專區、行政網站)-嘉芸

工作進度確認(嘉芸；潔珊；榕珊進度；連昌後台；工讀生彙整資料)

確認視覺畫面功能、彙整文件

南瀛-18

業務聯繫(後續會議時間) -1hr

3D模型發包採購、視覺派案-8hr

進度確認(嘉芸AR layout企劃、QR CODE企劃、APP企劃、建德開發進度)-4hr

內部工作會議-4hr

專案成本分析-1hr

文創商品確認、AR三組硬體施工模式確認、訂購ibeacon

原民處-11hr

業務聯繫(蓋章、發第三期驗收公文)-1hr

進度確認(玉子、勝雄、晉崇)-1hr

英文網站除錯修改-1hr

驗收文件(結案報告、流量分析)、送印-8hr

請款作業

- 第一期款(3/31發文、04/19審查、5/15驗收)$264000

- 第二期款(5/29發文、05/12審查、6/10驗收)$308000，6/24(二)完成合約變更、兩期請款一併到主計處。

- 第三期款(6/27發文、預計07/11審查)

花蓮文化局-10hr

業務聯繫(後續會議時間)-1hr

FB經營-3hr

企劃-工作派案-5hr

進度確認(英文網站資料彙整)-1hr

其他工作-2

周報表-1hr

工作會議(專管)-1hr

文化局企劃書、會議討論-6hr

0630

花蓮文化局石雕網站-3hr(一)

- 業務聯繫-1hr

- 工作安排預計 (玉子、晉崇)、除錯-1hr

- 企劃作業(其他單元)-1hr

花蓮文化局-8hr(二)

- 業務聯繫(確認會議時間、進度報告)-1hr

- FB經營-3hr

- 企劃(工作派案)-3hr

- 後續工作安排(攝影進度、工讀生英文資料彙整、程式修正事項、視覺修正事項派案)-1hr

台南-6hr

系統環境申請聯繫(一)、約後續會議時間

企劃資料更新

南瀛APP-16hr(二、三)

承辦聯繫確認AR概念、兩組題庫確認

外部聯繫(3D動畫討論、＊	文創商品確認、AR硬體施工模式確認、訂購ibeacon、列印卡牌確認)

進度確認

- 嘉芸：本文中文字型AR企劃完成(尚缺2組畫面)；APP企劃；QR CODE企劃)

- 玉子：四處AR畫面完成

- 建德：AR測試、

工作進度安排

原民處-4hr(四)、(五)

三期驗收簡報製作-3hr

業務聯繫-1hr

其他工作

各專案成本分析報表-1hr

周報表-1hr

南瀛

- 3D動畫測試-本周交付4組公仔、

- 文創商品規格確認、發包

- APP企劃文件確認、發工讀生準備資料

- AR硬體施工細節-提供圖片給羅先生

- 業務聯繫-確認題庫

- 訂購ibeacon

原住民

- 簡報製作

- 期末審查會議

- 確認請款作業

文化局英文網站

- 交付頁面執行進度、後台功能執行進度

- FB經營

- 攝影進度確認-尚缺10處未完成拍攝

台南

- 系統規格書細節準備、外包確認

- 企劃(會員專區、志工專區、行政網站)

- 寄專案執行進度for承辦

其他

文化局圖書館粉絲團聯繫

石雕季活動網頁聯繫

台南線上訂房聯繫

南瀛

- 3D動畫測試-本周交付4組公仔、

- 文創商品規格確認、發包

- APP企劃文件確認、發工讀生準備資料-2hr

- AR硬體施工細節-提供圖片給羅先生

- 業務聯繫-確認題庫-2hr

- 訂購ibeacon

原住民

- 簡報製作

- 期末審查會議

- 確認請款作業

文化局英文網站

- 交付頁面執行進度、後台功能執行進度

- FB經營-4hr

- 攝影進度確認-尚缺10處未完成拍攝

台南

- 系統規格書細節準備、外包確認-12hr

- 企劃(會員專區、志工專區、行政網站)

- 寄專案執行進度for承辦

文化局圖書館

- 粉絲團建立、業務聯繫-2hr

其他

文化局圖書館粉絲團聯繫-OK

石雕季活動網頁聯繫

台南線上訂房聯繫-OK

南瀛

- 展示會議日期確認、資料準備(二)、(三)

- 文創商品規格確認、發包(二)

- 訂購ibeacon(二)

- 進度確認(潔珊、工讀生、施工細節)

- AR硬體施工細節-提供圖片給羅先生

台南

- 系統規格書細節準備、外包確認

- 企劃(會員專區、志工專區、行政網站)-(四)、(五)

- 寄專案執行進度for承辦

文化局英文網站

- 交付頁面執行進度、後台功能執行進度

- FB經營-4hr(一)

- 攝影進度確認-尚缺10處未完成拍攝

文化局圖書館

- 活動舉辦-2hr(四)

原住民

- 確認審查時間(二)

- 簡報製作

- 期末審查會議

- 確認請款作業

其他

石雕季活動網頁聯繫

台南線上訂房聯繫

台東美術館標案

資料準備

企劃書製作

南瀛

會議簡報製作

資料準備

外包影片提供

訂購ibeacon、文創商品確認

原民

確認簡報時間

製作簡報

會議

文化局

圖書館上稿

文化局英文網站

除錯勝雄

確認版型

台南

確認會議時間

修正報告書

台南

- 修正系統報告書、印製五本，掛公文檢附

- 寄送文案

- 寄送選擇景點

南瀛

- 會議記錄

- 補APP企劃(于涵)、文創商品、AR*2-嘉芸-本周補送報告書

- AR*2-嘉芸

- 確認外包製作項目

- 確認硬體施作、WIFI施作

- 訂購ibeacon

- 確認南瀛APP文案

原民處

- 準備辦第一波FB活動

- 經營FB

- 會議記錄

- 提送修正後報告書，準備驗收會議(補教育訓練規劃、FB2場活動)

台東美術館

- 標案企劃書結束、

- 標案demo製作

- 標案簡報製作

吉安圖書館修正

- 8/5玉子完成、8/15前交付客戶

石雕季網站

- 聯繫客戶確認後續執行進度

文化局圖書館

- FB活動開跑8/1

文化局

- 確認文創商品畫面、規格

台南

- 資料企劃(旅遊網、行政網)

- 寄送文案

- 寄送選擇景點

- 確認專案進度，是否可以架設測試網站、後台。

南瀛

- AR*2、文創商品-嘉芸

- 確認是否可列印報告書，紙本送審，後續會議時間

- 確認外包製作項目、硬體施作、WIFI施作

- Ibeacon送貨，週五確認

- 另外兩組AR討論

原民處

- 列印修正後報告書、請承辦安排驗收會議

- 準備辦第一波FB活動-10月

- 經營FB

台東美術館

- 標案demo製作

- 確認簡報時間、標案簡報製作

文化局

- 確認文創商品畫面、規格

石雕季網站

- 聯繫客戶確認後續執行進度

吉安圖書館修正

- 8/5玉子完成、8/15前交付客戶

文化局圖書館

- FB活動開跑8/1

花蓮文化局網站統計報表-0.5hr

台南專案時程調配-榕珊、勝雄-0.5hr

勝雄

週三開始製作，本周完成測試網站架設、首頁、選單切版

下周預計：新聞、活動、優惠

南瀛專案時程調配-建德、玉子-1hr

玉子：本周預計磁鐵說明卡、

台南客戶聯繫-1hr

下午

- 製作台東美術館簡報

- 規劃南瀛製作項目表

- 定南瀛火車票、高鐵

花蓮縣原民處

- 業務聯繫

- 確認期末簡報時間、印製期末修正報告書

台南觀光旅遊網

- 業務聯繫 確認書審進度

- 企劃(旅遊網、行政往)

- 後台功能除錯

- 工作安排(資料建置；拍攝清單)

- 進度確認(勝雄架設環境、榕珊切版)

南瀛天文APP

- 業務聯繫(書審進度確認)-1hr

- 工作會議資料準備(demo物件、簡報、視覺畫面)

- 專案工作會議-8hr

- 進度確認(玉子設計、wifi施作)

石雕博物館

- 業務聯繫

- 資料彙整

文化局圖書館

進行中(8/20結束)

吉安圖書館

已完成，可交付

南瀛天文館

各工作項目時間表

原民處

送公文、報告書、拿光碟

確認後續會議時間

確認光碟放置影片檔案

石雕網站

資料確認，發製作

花蓮縣文化局

發公文檢送資料

發案製作

南瀛天文館

- AR4、QR CODE final

- 木作貼圖送印

台南

- 專案進度確認-週二

- 報告書修正-週四

原民處

- 除錯發製作-週二下午

文化局英文網站

- 聯繫確認文創單元-週二早上

- 更新資料，通知金雄大哥-週二早上

- GA報表交付(四)

石雕博物館

- 更新網頁資料-週五

圖書館

- 安排資料彙整-週二

- 第三波活動上架

屏東旅遊網

- 專案交接了解-週三、週四

台南線上訂房聯繫

週四

文化局發信告知備份問題

交代佩汾工作

測試天文塔羅牌、太空探險相機-晉崇

屏東交接作業

AR4廠商聯繫確認

聯繫台南縣上訂房

週五

文化局GA報表

容興：南瀛拿車票、年度天象、ibeacon編號、建屏東資料、上原民處檔案

靜宜—買一場活動、阿樹報價單、吉安圖書館發票

南瀛APP測試

確認文化局石雕館更新範圍*4

晚上、周末

確認AR4地板尺寸、圖檔施工是否有問題

確認QR CODE報價單

週二

確認紙卡有送到御守廠商

寄送電腦(天文塔羅牌)(晉崇)

Ipad影片畫面補(玉子)、影片製作完成(家安)

更新ipad(音樂、影片)

台南專案進度確認、功能測試

WOW好康活動申辦

文化局發公文

屏東進度確認、功能測試

週三

Ios更新版面、上架

週四

裝機需要攜帶東西(ipadru w9

臺南觀光旅遊網………………………………(16hr)

＊      修正報告書內容確認-于涵

＊      除錯進度(美食、住宿)-佩汾、于涵

＊      進度確認(每日確認勝雄除錯進度、榕珊修正、晉崇修正)- 于涵

＊      安排工讀生建置作業-宇晉

＊      拍攝點位安排

＊      內部會議(行政網站企劃資料for建德)

南瀛天文館APP………………………………(10hr)

＊      業務聯繫(確認教育訓練時間)

＊      操作手冊製作-8hr-週二、三

＊      教育訓練時間、期末簡報時間安排-2hr-週三

花蓮縣文化局英文網站………………………………(4hr)

＊      業務聯繫(發文、修正)

＊      FB經營

＊      除錯修改測試-1hr

＊      後續專案進度安排(翻譯、彙整、建置)-2hr

花蓮縣石雕博物館………………………………(1hr)

＊      業務聯繫(除錯、更新)-二

＊      開發票請款-二

屏東旅遊網………………………………(6hr)

＊      業務聯繫(後續會議)

＊      內部進度確認

＊      後續會議資料準備

＊      內部會議(志工系統討論)

花蓮縣文化局圖書館………………………………(1hr)

＊      第一波活動抽獎、資料彙整

＊      第二波資料彙整

＊      第三波活動開獎

花蓮原民行政網………………………………(hr)

＊      業務聯繫

＊      除錯修正

吉安鄉立圖書館………………………………(hr)

＊      業務聯繫

其他專案………………………………(hr)

＊      台南線上訂房聯繫

衛生局網站

＊      業務聯繫

屏東簡報時間回復

南瀛報價單

文化局修正是項檢核

圖書館電話聯繫

原民處

- 報告書送印兩本OK

- 提供給承辦跑流程(四早上)

- 安排驗收會議

屏東

- 會議時間確認OK

- 訂票取票

- 屏東除錯更新

- 簡報製作、專案進度確認(四)

南瀛

- 會議時間確認OK

- 訂票取票

- IOS審查詢問信件發送OK

- 簽到表資料索取(四)

- 結案報告製作(五)

台南

- 報告書修正、送印(補-差嘉芸的畫面

- 發公文寄送-

- 除錯檢測、工讀生工作安排(四)

- 外語版首頁製作(四)-榕珊

花蓮文化局

後續工作安排

圖書館

第三波結束 開獎

石雕網站

發票

衛生局

原民處

- 驗收會議時間確認(四)-10/9

屏東

- 屏東月報製作、送印、寄送10/8(三)OK

- 屏東除錯更新、專案進度確認

- 簡報製作(10/15寄送出去)

- 翻譯資料彙整

- 志工系統需求確認

南瀛

- 結案報告製作

- 簽到表資料索取

- 會議後修正事項

- 複驗會議安排

台南

- 簡報製作

- 除錯檢測、工讀生工作安排(四)

- 外語版首頁製作(四)-榕珊

花蓮文化局

- 9月分析報表

- 後續工作安排

圖書館

- 第三波結束 開獎

石雕網站

- 發票

衛生局

吉安鄉立幼兒園

- 教育訓練準備-2hr

- 系統教育訓練-10/9(四)13:00-1430-OK

台南簡報製作

- 增加回應是向-OK

- 增加結案日期-OK

- 確認網站連結/除錯-OK

- 新增活動資料、新聞訊息資料-OK

南瀛

- 確認靜宜買的袋子何時會到-OK

- 確認andriord上架完成-OK

- 聯繫承辦確認地面材質、請羅先生出工班處理OK

- 屏東簡報寄送 OK

- 除錯事項確認(LOGO)、製作進度確認 OK

- 資安檢測確認

- 台南旅遊網後續工作安排OK

- 台南會議記錄OK

- 花蓮文化局修正檢測 週四更新OK

台南

- 工讀生建置作業(一)

- 與勝雄大哥討論確認APP資料匯入問題(一)

- 修正事項討論(內部工作會議) (一)

- 客戶聯繫-硬體報價單給百祿(一)

- 除錯修正事項檢核確認(一)

- 拍攝清單確認、資料索取、需確認文字單元彙整(二)

- 企劃作業(嘉芸負責事項)(四)、(五)

屏東旅遊網

- 會議記錄彙整(一)、安排製作事項(一)

- 外語資料彙整送翻譯(二)、(三)

- 韓文請款作業(二)

南瀛

- 修正事項確認、燒錄光碟、送印報告書(?) (一)

- 審查方式確認(發公文日期) (一)

- 現場施工日期確認

- 現場施工安裝

- 確認羅先生施工作業、WIFI是否有問題、IOS審核階段、AN錯誤訊息、包裝進度是否祭出

原民處

- 原民處修正事項派案 、資料索取(一)

花蓮縣文化局

- 修正更新(一)

- 英文網站作業事項安排(二)

花蓮縣石雕博物館

- 確認QR CODE問題(一)

文化局圖書館

- 圖書館挖好康得獎清單寄送(一)

- 結案文件整理(四)前提供、申請請款作業

原民處

- 送結案報告書兩份、包含修正事項書面(一)

南瀛

- 請程式部提供檔案

- 攜帶光碟兩份、報告書兩份(一)

花蓮縣石雕博物館

- 確認QR CODE問題(一)

文化局圖書館

- 結案文件整理(四)前提供、申請請款作業(一)

屏東旅遊網

- 除錯修正交辦-榕珊（一）

- 志工網站除錯測試、志工網站企劃畫面安排（一）

- 照片搬移進度確認(景點、店家外語版都完成)

- 外語資料彙整送翻譯、韓文請款作業(二)

台南

- 除錯修正交辦-榕珊（一）

- 回覆公文、修正報告書製作（三）

- 勝雄資料匯入： APP資料

- 客戶聯繫-硬體報價單給百祿(一)

- 拍攝清單確認、資料索取

- 企劃作業(嘉芸負責事項)

花蓮縣文化局

- 修正更新回信祭出(一)

- 修正事項週五(卓蘭姐)

- 英文網站作業事項安排(二)

標案

- 高雄工讀生資料彙整(一)、(三)

- 高雄資料彙整：首頁、認識高雄靜態頁、交通頁面、選單（三）、（四）

- 台南企劃書撰寫（四）、（五）、（六）

屏東

- 寄送安裝光碟、報告書-週四(打電話給承辦，周五東西會到)

- 店家資料匯入-(四)勝雄

- 各除錯項目核對、期末簡報製作、期末驗收文件準備(四)、(五)

- 發公文辦理期末審查-週五

- 翻譯資料回稿、版景點資料上稿-12/2(二)潔珊

- 外包翻譯請款

台南

- 店家資料校對(四)、(五)工讀生

- 景點、店家新資料匯入(五)勝雄

- 提供店家資料給承辦(下周二、三)

- 確認第一期款請款進度、拍攝進度-(五)

- 安排行政網站上稿作業、台南外語版作業-(五)

花蓮觀光旅遊網

- 拿發票、公文、告知後續工項報價(四下午)

花蓮文化局

- 文化局資料彙整工作派案(五)-潔珊

- 12/15(一)發公文辦理期末驗收

- 12/10前交付網站分析報表

原民處

- 寄送照片(四)早上

- 詢問請款進度

南瀛天文館

- 寄送報告書2本-週四

- 詢問請款進度

其他

- 曾文水庫的主機移轉作業-12/9前

- 周報表

- 專案成本分析表(五)

- 衛生局網站資料確認

花蓮文化局圖書館

- 資料寄送確認，請款確認

屏東

- 工作事項進度確認

  - 翻譯資料回復(二)(外包)

  - 各除錯項目核對(勝雄)

  - 英日韓網站上線-(勝雄)

  - 英日景點照片(勝雄)

  - 上傳韓文景點資料有翻譯的(潔珊)

  - 屏東全景上稿(工讀生)

- 找新的兩個鄉鎮景點(給承辦)

- 準備期末簡報作業-12/16(二)

- 製作操作手冊

- 期末驗收光碟燒錄

- 外包翻譯請款作業

- Google分析報表

- 無障礙檢測、資安漏洞檢測、系統環境設定-勝雄、連昌

台南

- 工作進度確認

  - 景點資料匯入，提供匯出檔案(勝雄)

  - 住宿資料匯入，提供匯出檔案(勝雄)

  - 美食店家盤整，匯入、提供匯出檔案(勝雄)

  - 景點店家補分類勾選作業(工讀生)

  - 行政網站資料建置(工讀生)

  - 旅遊網各單元截圖裝訂成冊-下周二提供

  - 行政網各單元截圖裝訂成冊-下周三提供

- 確認第一期款請款進度、拍攝進度-(五)

- 安排行政網站上稿作業、台南外語版作業-(五)

花蓮觀光旅遊網

- 拿發票、公文、告知後續工項報價(四下午)

花蓮文化局

- 文化局資料彙整工作派案(五)-潔珊

- 12/15(一)發公文辦理期末驗收

- 12/10前交付網站分析報表

原民處

- 詢問請款進度

南瀛天文館

- 詢問請款進度

其他

- 曾文水庫的主機移轉作業-12/9前

- 周報表

- 衛生局網站資料確認

花蓮文化局圖書館

- 資料寄送確認，請款確認

屏東

- 工作事項進度確認

  - 各除錯項目核對、英日韓網站上線(勝雄)12/2(二)

  - 補上傳翻譯文字、屏東全景上稿(工讀生)

  - 製作操作手冊-(工讀生) 12/11(四)送印

- 準備期末簡報作業-12/16(二)

- 期末驗收光碟燒錄、Google分析報表、期末簡報、找新的兩個鄉鎮景點(給承辦)

- 外包翻譯請款作業

- 無障礙檢測、資安漏洞檢測、系統環境設定-勝雄、連昌

台南

- 工作進度確認

  - 美食店家盤整，匯入、提供匯出檔案(勝雄)-2hr

  - 旅遊網各單元截圖裝訂成冊-下周二提供(景點、住宿、美食、其他)

  - 行政網各單元截圖裝訂成冊-下周三提供

  - 住宿資料建置(工讀生)-週二

  - 行政網站資料建置(工讀生)

  - 景點店家補分類勾選作業(工讀生)

- 確認第一期款請款進度、拍攝進度-(五)

- 安排行政網站上稿作業、台南外語版作業-(五)

花蓮觀光旅遊網

- 詢問請款進度

- 詢問告知後續工項報價(四下午)

花蓮文化局

- 文化局資料彙整工作派案(五)-潔珊

- 12/15(一)發公文辦理期末驗收

- 12/10前交付網站分析報表

原民處

- 詢問請款進度

南瀛天文館

- 詢問請款進度

其他

- 曾文水庫的主機移轉作業-12/9前

- 周報表-1hr

- 衛生局網站資料企劃-2hr

花蓮文化局圖書館

- 提送驗收報告、請款確認-OK

屏東-6hr

- 業務聯繫

  - 後續結案程序、期末簡報確認

  - 找新的兩個鄉鎮景點(給承辦)

  - 網速過慢問題解決

  - 處長問題解決

- 工作事項進度確認

  - 屏東全景上傳

  - 製作操作手冊-(工讀生) 12/11(四)送印

  - 無障礙檢測、資安漏洞檢測、勝雄

- 準備期末簡報作業-12/16(二)

- 外包翻譯請款作業

台南

- 業務聯繫(後續工作安排、請款進度確認、拍攝作業確認)

- 專管工作-2hr

  - 台南報名系統測試(建德)-2hr

- 工作安排-6hr

  - 旅遊網各單元截圖裝訂成冊-下周二提供(住宿、美食)

  - 行政網各單元截圖裝訂成冊-下周三提供

  - 安排行政網站資料建置、外語版資料作業

  - 景點店家補分類勾選、上傳照片作業(工讀生)

  - 報名資料上傳

- 進度確認-2hr

  - 美食店家、行政網各單元截圖裝訂成冊(工讀生)

花蓮觀光旅遊網

- 詢問請款進度、詢問告知後續工項報價(四下午)

花蓮文化局

- 業務聯繫(期末驗收確認)

- 專管工作-2hr

  - 期末會議簡報製作

- 進度確認

  - 除錯作業

原民處

- 詢問請款進度

南瀛天文館

- 詢問請款進度

其他

- 曾文水庫的主機移轉作業-12/9前

- 周報表-1hr

- 衛生局網站資料企劃-2hr

花蓮文化局圖書館

- 提送驗收報告、請款確認-OK

- 文化局報告書送印5份OK，周一燒錄光碟OK，發文回覆OK

- 旅宿網後續工作安排

- 曾文導覽機作業環境確認、大頭貼問題解決OK、後續備份機制

- 花蓮旅遊網BUG處裡、擴充案企劃for嘉芸、簽約進度

- 聯繫確認台南景點拍攝細節

- 原民處請款進度(目前副處長室)-1229送請款OK

- 台南旅遊網翻譯資料彙整、行政網站報告書寄送

- 文化局標案資料準備

- 衛生局網站上線安裝作業

- 屏東除錯事項處裡

- 吉安報價單

- 文化局聯繫更新

屏東

- 業者問題解決

- 新增長治鄉 喬本生計

- 教育訓練

1.網頁有修正需求，需要提供報價，需求說明如下：

- 鄉民代表會靜態頁面內容置換(靜態頁面*5)

http://www.ji-an.gov.tw/Other/Villagers/1

- 調解委員會靜態頁面內容置換(靜態頁面*1)

http://www.ji-an.gov.tw/Service/Mediation

2.詢問後台是否可以提供內部員工交流文件與訊息的功能?

我告知可行，並且可於現行的行政網整合，他提到目前先口頭詢問而已，後續可再討論。

臺南

- 業務聯繫

  - 寄送行政網、美食單元文件(五)

  - 索取行政網站資料(佳燕) (五)

  - 索取英日景點店家資料(百祿)

  - 確認美食單元、露營區

- 專管事項

  - 製作期中報告(下周一送印、週二寄出)

  - 彙整首頁翻譯文字(英日韓) (五)

  - 彙整程式頁面翻譯文字(五)

  - 調整外語版架構(五)

- 內部進度確認

  - 解決速度過慢問題-程式部

  - 建立英日韓網站版本、

  - 外文網站切版-晉崇(下周一)

  - 英日韓網站第一批翻譯資料回覆

  - 確認拍攝進度(家安)

  - 後續提供光碟for百祿

屏東

- 業務

  - 詢問請款作業流程、提送請款作業、發票

  - 協請申請NCC無障礙標章申請作業

- 專管

  - 屏東會議記錄OK

  - 新聞稿OK

  - 製作期末修正報告書

- 內部進度確認

  - 修正事項派案、修正進度確認

  - 景點內文修正(潔珊)

臺南旅宿網

- 業務

  - 詢問請款作業流程、提送請款作業、發票

  - 協請申請NCC無障礙標章申請作業

- 專管

  - 訂車票OK、修正需求訪談簡報寄出(五)

  - 安排後續工作事項

花蓮文化局

- 業務

  - 請款進度確認

  - 新案子確認

- 專管

  - 除錯修正

花蓮觀光旅遊網

- 業務

  - 明年合約簽訂

  - 除錯事項確認(行動版、無障礙、GA統計、原始碼)

其他事項

- 衛生局正式上線作業

- 礁溪報價問題

- 曾文移轉作業問題

- 公司官網問題

臺南觀光旅遊網

- 業務聯繫

  - 確認網路速度過慢問題

- 專管事項

  - 彙整程式頁面翻譯文字、外語版架構

  - 彙整英日韓網站翻譯進度、進製作

  - 安排後續工作事項(我的行程、住宿資料)

  - 製作期中報告

- 內部進度確認

  - 解決速度過慢問題-程式部

  - 建立英日韓網站版本-勝雄、榕珊

  - 外文網站切版-晉崇(下周一)

  - 後續提供光碟for百祿

屏東觀光旅遊網

- 業務

  - 期末請款進度確認

  - 協請申請NCC無障礙標章申請作業

  - 詢問新專案進度-週四

- 內部進度確認

  - 屏東電子報-榕珊

臺南旅宿網

  - 業務

    - 詢問會議記錄發文進度

  - 專管

    - 修正專案工作計畫書、納入前期會議紀錄

    - 製作後續住宿收集格式範例

    - 專案時程安排

花蓮文化局

- 業務

  - 新專案上網進度

  - 索取英文圖書館資料

- 內部進度確認

  - APP修正更新進度(建德、尚鴻)

花蓮觀光旅遊網

- 業務

  - 拿104年合約、無障礙檢測進度確認

  - 請款作業(燒錄原始碼、提送維護紀錄報告、資安檢測報告、GA統計報告、照片資料)

  - 後續計畫提送

其他事項

- 衛生局正式上線作業

- 礁溪報價問題

- 曾文移轉作業問題

- 公司官網問題

- 吉安鄉公所報價問題

台南旅宿網

- 確認專案工作時程

- 製作工作計畫書、需求訪談報告(一)-4hr

- 確認後續住宿資料收集流程

- 英文網站報價

- 派案

  - 首頁修正

  - 網站企劃

台南旅遊網

- 確認景點盤整情況(一) -3hr

- 確認除錯進度

花蓮文化局文創網站

- 確認需求訪談會議時間

- 準備需求訪談會議簡報

其他工作

- 交付自評表(一)-OK

- 周報表(一)-OK

臺南觀光旅遊網………………………………(6hr)

- 業務聯繫

- 專管事項

  - 活動行事曆修正方式確認-2hr

  - 店家盤整工作方式確認-2hr

  - 完成功能除錯

- 進度確認

  - 景點盤整工作(電話確認作業)

  - 店家盤整工作(美食、住宿、行政網)

  - 英日韓製作、行動版出圖、中文版修正-榕珊-1hr

  - 英日韓網站、中文網修正-勝雄-1hr

  - 行動版製作-尚鴻

臺南旅宿網………………………………(7hr)

- 業務聯繫

  - 詢問開會時間

- 專管事項

  - 工作時程安排-2hr

  - 聯繫tripadvisor簽約-1hr

  - 專案成本分析-2hr

- 企劃作業

  - 擬定旅宿收集格式範例-2hr

  - 修正旅宿網站企劃內容-

花蓮文化局文創主題網………………………………(2hr)

- 業務聯繫

  - 合約簽約、確認需求訪談時間、索取資料

- 專管事項

  - 專管時程安排

屏東旅遊網………………………………(hr)

- 業務聯繫

  - 保險期間修正、無障礙檢測進度確認

其他………………………………(1hr)

- 周報表-1hr

臺南觀光旅遊網………………………………(7hr)

- 業務聯繫

- 專管事項-2hr

  - 翻譯資料回稿進度確認(英文、韓文)

  - 程式頁翻譯內容匯整-

- 進度確認-3hr

  - 景點盤整工作(電話確認作業)-工讀生

  - 店家盤整工作(美食、住宿、行政網) -工讀生

  - 英日韓製作、行動版出圖、中文版修正-榕珊

  - 英日韓網站、中文網修正-勝雄

  - 行動版製作-尚鴻

臺南旅宿網………………………………(6hr)

- 業務聯繫

  - 詢問開會時間

- 專管事項

  - 工作時程安排、專案成本分析

  - 聯繫tripadvisor簽約

  - 製作會議簡報

- 企劃作業

  - 擬定旅宿收集格式範例

  - 修正旅宿網站企劃內容-

花蓮文化局文創主題網………………………………(8hr)

- 業務聯繫

  - 確認需求訪談時間、索取資料

- 專管事項

  - 專管時程安排、專案成本分析

  - 採購硬碟

  - 製作需求訪談簡報-2hr

- 進度確認

  - 內部工作會議(討論rwd可行性)

  - 企劃、設計工作安排

屏東旅遊網………………………………(1hr)

- 業務聯繫

  - 保險期間修正、無障礙檢測進度確認、新專案確認

- 進度確認

  - 志工資料建置-工讀生

其他………………………………(2hr)

- 周報表-1hr

- 公司會議-1hr

總時數 27

臺南觀光旅遊網………………………………(6.5hr)

- 業務聯繫

  - 彙整進度報告-2hr

- 專管事項

  - 韓文翻譯彙整-1hr

  - 程式頁翻譯內容彙整工作安排(英文、日文)-1hr

  - FB工作交接

- 進度確認-2hr

  - 店家盤整工作(美食、住宿、行政網) -工讀生

  - 英日韓製作、行動版出圖、中文版修正-榕珊

  - 英日韓網站、中文網修正-勝雄

  - 行動版製作-尚鴻

臺南旅宿網………………………………(16hr)

- 業務聯繫

  - 會議時間確認

- 專管事項

  - 工作時程安排、專案成本分析

  - 聯繫tripadvisor簽約、準備後續簽約事宜-3hr

  - 製作會議簡報

  - 內部專案啟動會議

- 企劃事項

  - 官網功能企劃

花蓮文化局文創主題網………………………………(14.5hr)

- 業務聯繫

  - 索取資料

- 專管事項

  - 啟動會議會議(三)2hr

  - 啟動會議會議記錄-1hr

  - 採購硬碟

- 企劃事項

  - 官網功能企劃

- 進度確認

  - 內部專案啟動會議-2hr

  - 企劃、設計工作安排

屏東旅遊網………………………………(1hr)

- 業務聯繫

  - 保險期間修正、無障礙檢測進度確認、新專案確認

- 進度確認

  - 志工資料建置-工讀生

其他………………………………(2hr)

- 周報表-1hr

- 公司會議-1hr

臺南觀光旅遊網………………………………(7hr)

- 業務聯繫

  - 彙整進度報告(景點)(五)-2hr

- 專管事項

  - 韓文翻譯彙整(一)-1hr

  - 程式頁翻譯內容彙整工作安排(英文、日文)(五)-1hr

  - 行動版本除錯(五)-1hr

- 進度確認

  - 店家盤整工作(美食、住宿、行政網) -工讀生

  - 英日韓製作、行動版出圖、中文版修正-榕珊

  - 英日韓網站、中文網修正-勝雄

  - 行動版製作-尚鴻

臺南旅宿網………………………………(6hr)

- 業務聯繫

  - 詢問開會時間

- 專管事項

  - 聯繫tripadvisor簽約、彙整討論資料(一)、(四)-3

  - 內部專案啟動會議(五)-2hr

- 企劃事項

  - 企劃作業-1hr

花蓮文化局文創主題網………………………………(6hr)

- 業務聯繫

  - 索取資料

- 專管事項

  - 專案啟動會議資料準備(一)

  - 專案啟動會議會議(三)-3hr

  - 專案啟動會議會議記錄(四)-1hr

- 進度確認

  - 企劃進度確認-1hr

  - 企劃、設計工作安排

  - 採購硬體

屏東旅遊網………………………………(1hr)

- 業務聯繫

  - 除錯聯繫

  - 保險期間修正、無障礙檢測進度確認、新專案確認

吉安維護專案………………………………(2hr)

- 除錯單、檢核確認-2hr

其他………………………………(5hr)

- 周報表-1hr

- 公司會議-3hr

- 礁溪電話詢問-1hr

請休1.5天：3/3(二)、3/4(三)下午，共27小時

臺南觀光旅遊網………………………………(7hr)

- 業務聯繫

  - 彙整進度報告(美食、住宿)(五)-1hr

- 專管事項

  - 程式頁翻譯內容彙整工作安排(英文、日文、韓文)(五)-1hr

  - 行動版本除錯(五)-1hr

  - 英日韓網站除錯、中文修正除錯、行政網除錯(二)-2hr

  - FB工作交接(

- 進度確認-2hr

  - 店家盤整工作(美食、住宿、行政網) -工讀生

  - 外語資料彙整工作(英文、日文)-工讀生

  - 英日韓製作、行動版出圖、中文版修正-榕珊

  - 英日韓網站、中文網修正-勝雄

  - 行動版製作-尚鴻

臺南旅宿網………………………………(16hr)

- 業務聯繫

  - 詢問開會時間

- 專管事項

  - 聯繫tripadvisor簽約、彙整討論資料(一)、(四)-3

  - 內部專案啟動會議(五)-2hr

  - 會議資料準備(五)-4hr

- 企劃事項

  - 企劃作業-(二)、(三)8hr

花蓮文化局文創主題網………………………………(7hr)

- 業務聯繫

  - 索取資料

  - 發文(會議記錄、GA報表)

- 專管事項

  - 二月份GA統計報表-1hr

- 企劃事項

- 進度確認

  - 企劃進度確認-1hr

  - 內部工作會議-2hr

  - 企劃、設計工作安排

  - 採購硬體

屏東旅遊網………………………………(1hr)

- 業務聯繫

  - 除錯聯繫

  - 保險期間修正、無障礙檢測進度確認、新專案確認

花蓮觀光資訊網………………………………(6hr)

- 專管事項

  - 無障礙修正作業、結案作業確認

其他………………………………(3hr)

- 周報表-1hr

- 公司會議-2hr

0330

臺南觀光旅遊網………………………………(16hr)

- 業務聯繫

  - 景點修正需求確認、索取宗教修正資料、吊橋刊數-1hr

- 專管事項

  - 修正期中報告書-6hr

  - 除錯進度檢核-2hr

  - 英日韓翻譯進度確認、問題處理-2hr

- 進度確認

  - 第二階段景點資料彙整作業(林均)-4hr

  - 台南FB經營交接(林均)-1hr

臺南旅宿網………………………………(9hr)

- 業務聯繫

  - 索取書審意見、媒體曝光管道、旅宿資料訪談-3hr

- 專管事項

  - 工作會議記錄-1hr

  - 審查意見派案(榕珊、建德)-1hr

  - 簽約事宜詢問、擬定媒體曝光調查表-2hr

- 進度確認

  - 旅宿網切版(榕珊)-1hr

  - 業者專區、後台功能(建德)-1hr

花蓮文化局文創主題網………………………………(6hr)

- 業務聯繫

  - 索取資料(除錯事項)、確認期初審查事宜-1hr

- 專管事項

  - 外包報價工項確認-3hr

  - 除錯檢核確認-1hr

- 進度確認-1hr

  - 文創網企劃作業(嘉芸)

  - 文創網製作進度確認(IVY)

其他………………………………(4hr)

- 周報表-1hr

- 公司會議-2hr

- 尖石專案報價單修正-1hr

標案-桃園好客APP………………………………(4hr)

- 標案事項討論-1hr

- 企劃作業(網站架構、首頁layout)-3hr

屏東旅遊網………………………………(1hr)

- 業務聯繫

  - 除錯聯繫

臺南觀光旅遊網………………………………(7hr)

- 業務聯繫-1hr

  - 景點修正進度報告

  - 寄送台南FB貼文

- 專管事項

  - 印製期中報告書、發文寄送-4hr

  - 確認英日韓翻譯回稿-1

  - 除錯進度檢核

- 進度確認

  - 第二階段景點資料彙整作業進度確認(林均、柏菁)-1hr

  - 台南FB (林均)

  - 安排英日韓上稿作業(林均)-1hr

臺南旅宿網………………………………(9hr)

- 業務聯繫

  - 索取媒體曝光管道、旅宿資料訪談

- 專管事項

  - 媒體曝光管道確認-1hr

  - Tripadvisor簽約事宜、串接測試1hr

  - 修正工作計畫書-4hr

  - 交辦旅宿資料採集需求(sui)-2hr

  - 測試旅宿後台、業者專區流程

- 企劃事項

  - 企劃(地圖單元、業者專區)

- 進度確認

  - 旅宿網切版(榕珊)

花蓮文化局文創主題網………………………………(6hr)

- 業務聯繫

  - 確認期初審查事宜-1hr

- 專管事項

  - 外包報價工項會議(瑩珊)

  - 會議簡報製作

  - 三月份GA統計報表

  - 內部工作會議

- 進度確認-1hr

  - 文創網企劃作業(嘉芸)

  - 官網企劃作業(嘉芸)

  - 文創網製作進度確認(IVY)

其他………………………………(4hr)

- 周報表-1hr

- 公司會議-1hr

屏東旅遊網………………………………(1hr)

- 業務聯繫

  - 除錯聯繫

  - 保險期間修正、無障礙檢測進度確認、新專案確認

花蓮觀光資訊網………………………………(0hr)

- 專管事項

  - 無障礙修正作業、結案作業確認

- 充電器

- CF卡 16G or32G

- 大頭收音麥克風(附屬配備不在)

臺南觀光旅遊網………………………………(10hr)

- 業務聯繫-1hr

  - 景點修正進度報告

  - 寄送台南FB貼文

- 專管事項

  - 印製期中報告書、3/31發文寄送-4hr

  - 確認英日韓翻譯回稿-1

  - 除錯進度檢核-1

- 進度確認-4hr

  - 第二階段景點資料彙整作業進度確認(林均、柏菁)

  - 台南FB (林均)

  - 安排英日韓上稿作業(彧瑄)

臺南旅宿網………………………………(9hr)

- 業務聯繫

  - 索取媒體曝光管道、旅宿資料訪談

  - Tripadvisor簽約事宜、串接測試(T平台)1hr

- 專管事項

  - 修正工作計畫書-4hr

  - 測試旅宿後台、業者專區流程-1hr

- 企劃事項

  - 企劃(地圖單元)-1hr

- 進度確認

  - 旅宿網切版(榕珊)

花蓮文化局文創主題網………………………………(10hr)

- 業務聯繫

  - 確認期初審查事宜-1hr

- 專管事項

  - 外包報價工項會議(瑩珊)-2hr

  - 三月份GA統計報表-1hr

  - 內部工作會議(晉崇、嘉芸、IVY)-2hr

  - 文創、官網除錯事項-1hr

  - FB活動規劃、會議討論(客戶)-3hr

- 進度確認-1hr

  - 文創網企劃作業(嘉芸)

  - 官網企劃作業(嘉芸)

  - 文創網製作進度確認(IVY)

其他………………………………(3hr)

- 周報表-1hr

- 公司會議教育訓練-2hr

臺南觀光旅遊網………………………………(8hr)

- 業務聯繫

  - 確認下次會議(期中簡報)時間、景點修正進度報告、寄送台南FB貼文

- 專管事項

  - 英日韓網站除錯檢核、中文網除錯檢核-3hr

  - 會議簡報製作

- 進度確認-2hr

  - 全景檔案放置、除錯進度檢核(晉崇)

  - 第二階段景點資料彙整作業進度確認(林均、柏菁)

  - 台南FB (林均)

  - 安排英日韓上稿作業(彧瑄)

臺南旅宿網………………………………(12hr)

- 業務聯繫

  - 索取媒體曝光管道、旅宿資料訪談

  - Tripadvisor簽約事宜(英文合約確認)

- 專管事項

  - 修正工作計畫書、公文回覆-2

  - 複檢測試旅宿後台、業者專區流程-1hr

  - 旅宿資料採集需求(sui)-2hr

- 企劃事項

  - 企劃(業者專區)-1hr

  - 企劃(行動版本)

- 進度確認

  - 旅宿網切版(榕珊)

  - 旅宿網前台套版、介接程式測試(建德)

花蓮文化局文創主題網………………………………(12hr)

- 業務聯繫

  - 確認期初審查事宜

- 專管事項

  - FB活動執行準備

  - 期初會議簡報製作-3hr

- 企劃作業

  - 官網功能企畫-8hr

- 進度確認-1hr

  - 文創網企劃作業(嘉芸)

  - 文創網製作進度確認(IVY)

其他………………………………(2hr)

- 周報表-1hr

- 公司會議-1hr

屏東旅遊網………………………………(0hr)

- 業務聯繫

  - 除錯聯繫

  - 保險期間修正、無障礙檢測進度確認、新專案確認

花蓮觀光資訊網………………………………(0hr)

- 專管事項

  - 無障礙修正作業、結案作業確認

臺南旅宿網………………………………(16hr)

- 業務聯繫

  - 索取媒體曝光管道、旅宿資料訪談

  - Tripadvisor簽約事宜(英文合約確認)

- 專管事項

  - 複檢測試旅宿後台、業者專區流程-1hr

  - 旅宿資料採集需求(sui)-2hr

- 企劃事項

  - 企劃(業者專區)-2hr

  - 企劃(行動版本)-4hr

- 進度確認

  - 旅宿網前台套版、介接程式測試(建德)

花蓮文化局文創主題網………………………………(12hr)

- 業務聯繫

  - 確認期初審查事宜

- 專管事項

  - FB活動執行準備

  - 除錯事項派案

  - 擬定外包製作工項、合約匯款事項

- 企劃作業

  - 官網功能企畫-8hr

- 進度確認-1hr

  - 文創網企劃作業(嘉芸)

  - 文創網製作進度確認(IVY)

臺南觀光旅遊網………………………………(8hr)

- 業務聯繫

  - 確認下次會議(期中簡報)時間、景點修正進度報告、寄送台南FB貼文

- 專管事項

  - 英日韓網站除錯檢核、中文網除錯檢核-3hr

  - 會議簡報製作

- 進度確認-2hr

  - 全景檔案放置、除錯進度檢核(晉崇)

  - 第二階段景點資料彙整作業進度確認(林均、柏菁)

  - 台南FB (林均)

  - 安排英日韓上稿作業(彧瑄)

其他………………………………(2hr)

- 周報表-1hr

- 公司會議-1hr

屏東旅遊網………………………………(0hr)

- 業務聯繫

  - 除錯聯繫

  - 保險期間修正、無障礙檢測進度確認、新專案確認

花蓮觀光資訊網………………………………(0hr)

- 專管事項

  - 無障礙修正作業、結案作業確認

臺南旅宿網………………………………(16hr)

企劃作業(業者專區、行動版本)-完整時間

測試旅宿後台、業者專區流程

旅宿資料盤整需求確認(格式、方式)、安排後續林均作業

確認T平台見面事宜

請潔珊幫忙看合約

確認媒體曝光管道

花蓮文化局文創主題網………………………………(12hr)

請潔珊幫忙看合約

專管事項

  - 修正報告書、送印、週四送入文化局

企劃作業

  - 官網功能企畫-8hr

  - FB活動執行準備

  - 除錯事項派案

確認內部工作進度

- LOGO、畫面-ivy

- 文創網企畫進度-嘉芸

- 確認瑩珊工作事項、各工作項目進度

臺南觀光旅遊網………………………………(8hr)

- 業務聯繫

  - 景點修正進度報告

  - 寄送台南FB貼文

- 專管事項

  - 英日韓網站除錯檢核

  - 中文網除錯檢核-3hr

  - 會議簡報製作

- 企劃作業

  - 報告書修正-百祿要求

- 進度確認-2hr

  - 全景檔案放置(林均)

  - 地圖除錯進度檢核(晉崇)

  - 第二階段景點資料彙整作業進度確認(林均)

  - 安排英日韓上稿作業(彧瑄)

  - 台南FB (林均)

花蓮文化局文創主題網………………………………(12hr)

- 業務聯繫

  - 確認第一期款審查進度、送發票請款

  - 索取資料(官網、文創企劃文件)

- 企劃作業

  - LOGO文件製作、約文創訪談-1hr

  - 官網功能企畫(連絡電話、網路藝廊、街頭藝人)-8hr

  - FB廣告製作派案、各階段時程安排-1.5hr

- 進度確認

  - 程式外包瑩珊工作事項、各工作項目進度、請款作業-1hr

臺南旅宿網………………………………(8hr)

- 業務聯繫

  - 索取媒體曝光管道、旅宿資料訪談

  - Tripadvisor簽約事宜(英文合約確認)

  - 英文網站製作意願確認

  - 確認T平台見面事宜

- 企畫作業

  - 企劃作業(業者專區)-1hr

  - 旅宿資料盤整需求確認(格式、方式)、安排後續林均作業-4hr

- 進度確認

  - 前台套版進度、介接測試進度-建德

臺南觀光旅遊網………………………………(14hr)

- 業務聯繫

  - 景點修正進度報告、寄送台南FB貼文-1hr

- 專管作業

  - 其中報告書修正-8hr

- 企劃作業

  - 補充地圖英文翻譯

- 進度確認-3hr

  - FB貼文*4、全景檔案放置、英日韓上稿、景點彙整、flickr照片上傳(林均)

104年尖石維護專案………………………………(0.5hr)

- 業務聯繫

  - 索取五月份資料

104年花蓮觀光旅遊網………………………………(0.5hr)

- 專管作業

  - 請款

其他………………………………(5hr)

- 周報表-1hr

- 公司會議-2hr

曾文導覽系統問題處理-2hr

4/20

花蓮文化局文創主題網………………………………(11.5hr)

- 業務聯繫-2hr

  - 送發票請款、約文創訪談

  - 索取資料(官網、文創企劃文件)

- 企劃作業

  - 官網功能企畫(連絡電話、網路藝廊、街頭藝人)-8hr

  - FB廣告製作派案、各階段時程安排-1hr

- 進度確認

  - 程式外包瑩珊工作事項、各工作項目進度、請款作業-0.5hr

臺南旅宿網………………………………(7hr)

- 業務聯繫-3.5hr

  - 索取媒體曝光管道、規劃可用刊物等

  - Tripadvisor簽約事宜(英文合約確認)

  - 確認T平台見面事宜

- 企畫作業

  - 旅宿資料盤整需求確認(格式、方式)、安排後續林均作業-2hr

  - 內部工作會議(建德、晉崇)-1hr

- 進度確認-0.5hr

  - 前台套版進度、介接測試進度-建德

臺南觀光旅遊網………………………………(10.5hr)

- 業務聯繫-0.5hr

  - 景點修正進度報告、寄送台南FB貼文

- 專管作業

  - 其中報告書修正-7hr

- 進度確認-3hr

  - FB貼文*4、全景檔案放置、英日韓上稿、景點彙整、flickr照片上傳(林均)

104年尖石維護專案………………………………(2hr)

- 業務聯繫

  - 索取五月份資料

- 維護作業-2hr

  - 新增FB資訊、官網資訊、APP資訊

104年花蓮觀光旅遊網………………………………(2hr)

- 專管作業-0.5hr

  - 請款、業務聯繫

- 維護作業-1.5hr

  - 維護修改(程式)、派案林均修改後台

維護專案………………………………(3hr)

- 曾文導覽系統問題處理-2hr

- 屏東除錯修改-0.5hr

- 衛生局除錯修改-0.5h

其他………………………………(4hr)

- 周報表-1hr

- 火車訂票等庶務-1hr

- 公司會議-2hr

4/27~

花蓮文化局文創主題網………………………………(6.5hr)

- 業務聯繫-1hr

  - 確認第一期請款進度

  - 索取資料(官網、文創企劃文件)

- 企劃作業

  - FB活動上稿-1hr

  - 修正企劃文件(依據客戶意見)-1hr

- 進度確認-3hr

  - 程式外包瑩珊工作事項、各工作項目進度、請款作業-3hr

  - 畫面設計進度(IVY)、文創切版進度(晉崇)-0.5hr

臺南旅宿網………………………………(13.5hr)

- 業務聯繫

  - 索取媒體曝光管道、旅宿資料訪談-0.5hr

  - Tripadvisor簽約事宜(英文合約確認)

  - 英文網站製作意願確認

- 專管作業

  - 會議資料準備-1hr

  - 台北會議(T平台)-6hr

- 企畫作業

  - 旅宿資料盤整需求確認(格式、方式)、安排後續林均作業(交接給舒怡)-3hr

  - 製作發文SOP文件-2hr

  - 林均進度確認-1hr

- 進度確認

  - 前台套版進度、介接測試進度-建德

臺南觀光旅遊網………………………………(3hr)

- 業務聯繫-0.5hr

  - 景點修正進度報告、寄送台南FB貼文

- 進度確認-1.5hr

  - FB貼文*4、全景檔案放置、英日韓上稿、景點彙整、flickr照片上傳(林均)

台南直航網頁製作………………………………(3hr)

- 業務聯繫-

  - 索取資料、報價確認、網域開立-3hr

104年尖石維護………………………………(1hr)

- 業務聯繫-1hr

  - 合約簽訂

原住民典藏系統標案………………………………(8.5hr)

- 標案會議、標案需求訪談、標案進度確認-8.5hr

其他………………………………(4.5hr)

- 周報表-1hr

- 公司會議-1.5hr

- 工作分派討論-2hr

05/04

花蓮文化局文創主題網………………………………(9hr)

- 業務聯繫-2hr

  - 確認第一期請款進度

  - 送logo公文審查、索取資料(街頭藝人照片、文創等)

- 企劃作業

  - LOGO確認、修正討論-1hr

  - 官網畫面派案-

  - GA分析報表-1hr

  - FB活動整理抽獎-2.5

- 進度確認

  - 程式外包瑩珊工作事項與進度確認、請款作業-1hr

  - 畫面設計進度(IVY)、文創切版進度(晉崇)、文化局官網(IVY)

  - 工作會議討論(晉崇、IVY)-1.5hr

臺南旅宿網………………………………(5.5hr)

- 業務聯繫-

  - 索取媒體曝光管道、旅宿資料訪談

  - Tripadvisor簽約事宜(英文合約確認)

  - 英文網站製作意願確認

- 專管作業

  - 盤整tripadvisor合作模式、與客戶確認定案-3hr

  - 旅宿網會議討論-2hr

  - 行動版本需求討論(尚鴻)-0.5hr

- 進度確認

  - 前台套版進度-建德

  - tripadvisor介接測試進度-建德

臺南觀光旅遊網………………………………(6.5hr)

- 業務聯繫

  - 景點修正進度報告、寄送台南FB貼文-0.5hr

  - 提供客戶照片光碟-3hr

- 專管作業

  - 期中報告書修正-3hr

- 進度確認

  - FB貼文*4 (林均)

2015年花蓮縣原住民聯合豐年節活動網站………………………………(2hr)

- 業務聯繫-0.5hr

  - 合約簽訂、索取資料

- 專管作業-

  - 內部會議-1hr

台南直航網頁製作………………………………(3hr)

- 業務聯繫-0.5hr

  - 索取資料、報價確認、網域開立

- 進度確認

  - 企劃作業(嘉芸)、版面設計(玉子)-1 hr

  - 會議討論(嘉芸、玉子、晉崇)-1.5hr

原住民典藏系統標案………………………………(4hr)

- 進度確認、預算表擬定、修正方向-4hr

104年尖石維護………………………………(0.5hr)

- 業務聯繫-0.5hr

  - 合約簽訂

其他………………………………(4hr)

- 周報表-1hr

- 公司會議-1.5hr

- 寶山維護網頁評估-1hr

請修6小時

05/11

花蓮文化局文創主題網………………………………(6hr)

- 業務聯繫

  - 確認第一期請款進度

  - 送logo公文審查、索取資料(街頭藝人照片、文創、獎品等)

- 企劃作業

  - LOGO確認、修正討論-1hr

  - FB抽獎名單盤整-1hr

- 進度確認-2hr

  - 程式外包瑩珊工作事項與進度確認、請款作業

  - 畫面設計進度(IVY)、文創切版進度(晉崇)、文化局官網(IVY)

  - FB活動聯繫作業(三)(佩汾)

臺南旅宿網………………………………(10hr)

- 業務聯繫

  - 盤整tripadvisor合作模式、與客戶確認定案-2hr

  - Tripadvisor簽約事宜(英文合約確認) 、英文網站製作意願確認

- 企畫作業

  - 準備期中報告書作業、(出圖畫面、公文送審)-6hr

- 進度確認-2hr

  - 前台套版進度-建德

  - tripadvisor介接測試進度-建德

  - 行動版進度確認-尚鴻

臺南觀光旅遊網………………………………(6hr)

- 業務聯繫-1hr

  - 景點修正進度報告、寄送台南FB貼文、寄送報告書、光碟

  - 索取缺漏照片

- 專管作業

  - 期中報告書修正、送印(三)-4hr

  - 英日韓補充翻譯(map) -0.5hr

- 進度確認-0.5hr

  - FB貼文*4 (林均)

2015年花蓮縣原住民聯合豐年節活動網站………………………………(4.5hr)

- 業務聯繫

  - 合約簽訂、索取資料

- 專管作業-

  - 擬定網站架構表、後續工作安排-2hr

台南直航網頁製作………………………………(2hr)

- 業務聯繫

  - 索取資料

- 進度確認-1hr

  - 企劃作業(嘉芸)、版面設計(玉子)

原住民典藏系統標案………………………………(2hr)

- 報告書確認-2hr

104年尖石維護………………………………(0hr)

- 專管作業

  - 後續工作安排-部落客邀稿準備-2hr

104年花蓮觀光旅遊網………………………………(0hr)

- 業務聯繫

  - 確認請款進度、開立帳號、除錯修正

- 進度確認

  - 教林均提供GA報表(去年、今年)、連結

其他………………………………(3hr)

- 周報表-1hr

- 公司會議-2hr

- 屏東除錯修改派案

- 寶山維護網頁評估、詢問報價

- 吉安除錯派案